铜峰电子新能源用电子元器件生产厂房设计

招（议） 标 文 件

项目编号：TFHQ-2023(014)

建设单位：安徽铜峰电子股份有限公司

2023年12月20日

- 招标单位：

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）

地址：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路铜峰工业园

联系人：陶涛

电话： 17356227526

监督举报电话：安徽铜峰电子股份有限公司 审计监察部 ： 0562-5885455

二、招标范围及规模：

2.1建设规模：

铜峰电子新能源用电子元器件生产厂房，用地面积8128㎡，建筑占地面积4262.4㎡，建设内容新建一栋4层（框架结构）生产厂房，总建筑面积为17049.6㎡。以及配套路网、水电气、通讯、消防暖通和绿化等基础设施建设。项目总投资约3000万元。

2.2招标范围：主要工作内容包括但不限于完成以下任务

总体方案设计、初步设计（含概算编制）、可行性研究报告、规划方案报审及调整、施工图设计（不含预算编制）、图纸审查、施工期间现场指导与监督、竣工验收及质量保修阶段的设计服务工作、现场服务与技术交底、后期评价等各阶段的设计报批报建工作及满足招标人对该项目使用要求的建筑、结构、暖通、水电、室内外装饰、配套项目、附属工程（如绿色建筑设计、室外工程、室外给排水及消防联动工程等该项目全部设计内容，不限于以上内容以及相关设计的汇总上报和设计文件审查期间、方案论证期间、预算评审期间、施工招标期间、施工期间、竣工验收及后评价等各阶段的设计配合服务工作,若后期招标人二次设计，负责提供设计复核（包括但不限于消防、荷载等），并提交相应的设计文件及有关技术资料等。

三、投标人资格：

3.1投标人资质要求：具备独立承担民事责任能力，并具有有效的营业执照；资质要求必须满足以下条件之一：

①具有工程设计综合甲级资质；

②具有建筑行业工程设计乙级及以上资质；

③建筑行业（建筑工程）专业工程设计乙级及以上资质。

3.2 投标人业绩要求：自 / 年 / 月 / 日以来（以 / 为准），投标人须具备 / 业绩。

3.3 项目负责人资格要求：具有二级及以上注册建筑师资格或具有建筑工程相关专业高级职称（项目负责人必须是本单位人员；该负责人为投标单位唯一指定，并自始至终负责本工程的设计、报建、审图及后期服务，投标单位不得提出两名或两名以上的项目负责人，不得由其他人代理中标项目负责人的工作，中标单位项目负责人不得在其单位内转包、分包。

3.4  项目经理业绩要求：自 / 年 / 月 / 日以来（以 / 为准），投标人拟委任项目经理须具备 / 业绩。

3.5 投标人财务要求：  /  。

3.6 本次招标 不接受 联合体投标。

四、报价：

- 报价需是固定价格，以绝对额形式报价。

- 报价不可附带任何条件，否则为无效报价。

- 第一轮报价后现场进行二次议价。

- 投标保证金：投标人需缴纳投标保证金伍仟元（¥5000.00元）。中标单位投标保证金自动转为履约保证金，完成方案报批通过后退还履约保证金。未中标单位在开标结束五个工作日后，退还投标保证金，如未在规定时间内缴纳，则视为放弃中标。

六、评标方式：

1.本次招标定标：经评审的有效合理低价中标。

2.投标报价表：见招标清单

七． 安全文明施工与环境保护： /

八.招标时间：

- 报名及领取招标文件时间：2023年12月20日-12月22日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00；报名地点：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；报名需要持介绍信、营业执照、企业资质。

- 投标截止时间：2023年12月26日10:00之前（指标书到达本公司时间）。

- 开标时间：定于2023年12月26日下午14:00时(北京时间)，在安徽铜峰电子股份有限公司办公楼三楼会议室）开标（投标人代表持授权委托书保持电话畅通在办公楼三楼大厅等待通知进行二轮议价）。

- 发布中标通知时间：另行通知。

九、投标须知

- 工程说明：

1）	工程名称：铜峰电子新能源用电子元器件生产厂房设计

- 工程地点：安徽省铜陵市经济开发区翠湖三路399号铜峰工业园内

- 工程内容及范围：投标报价表内内容（请踏勘现场）；

- 工期：35天。

（1）方案设计阶段：签订合同后10日历天内完成符合报规划部门审批要求的总体方案设计；

（2）提交初步设计文件（含概算编制）阶段：总体设计方案经主管部门批准后 5 日内提交初步设计文件；

（3）施工图设计阶段：完成方案报批通过后20日历天内完成施工图设计、图审，施工图审查确定后提供全套完整施工图纸（12套，规划、消防等报建图纸除外）及 CAD 版电子施工图纸。

5）质量：合格 。（注：合格是指：本项目的设计及相关服务过程和成果均必须符合中华人民共和国国家标准和国土、规划、城建、消防及有关部门颁布的有关设计施工等方面的现行标准、规范、规程、办法、示例，以及安徽省下发的有关设计施工等方面的文件和规定。在全过程设计及相关服务过程中，如果国家或有关部门颁发了新的技术标准或规范，应采用新的标准或规范进行。）

6）施工现场配合服务：整个施工周期。

7）施工缺陷责任期配合服务：后续服务至项目缺陷责任期满。

- 资格审查方式：资格预审。

- 中标服务费：无

- 投标文件应包括以下内容：

- 企业法人营业执照复印件（加盖公章）及投标单位法人授权委托书（按照附件要求的格式填写）；

- 企业资质证明。

- 投标保证金

- 投标报价表；

- 属于同一实际控制人或关联企业的单位同时投标的，一经发现，本公司将取消其投标资格，并拉入黑名单，以后不得参加铜峰公司任何招标；

- 投标方对招标文件有疑问可用书面形式提出咨询，招标方将在2023年12月25日统一答复；

- 投标文件投递或送达至：铜峰工业园办公楼附楼二楼（北204室）；投标书应在规定时间内送达，超过时间将被拒收；

- 本公司接收投标保证金的银行帐号：

单位名称：安徽铜峰电子股份有限公司

纳税人识别号：9134070014897301XF

地址及电话：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号

开户行及账号：工行铜陵市石城路支行；1308027009022121252

9.投标文件的份数和装订方式

使用纸质的投标文件：正本壹份、副本壹份。

10.发布公告的媒介

本项目招标公告在安徽铜峰电子股份有限公司官网（http://www.tong-feng.com/）；所有招标内容均以此网站公布的该工程招标公告、附件、答疑为准，投标人自行下载，其它任何形式的内容不作为招标投标以及开标评标的依据。请各投标人注意该网站中 “招标信息”、信息栏内的信息发布内容，如因投标人自身原因未了解公告、答疑等信息的，责任自负。

十、签订合同

1、中标方须在中标通知下达2日内与招标方签订合同，否则将取消其中标资格。

2、招标文件、投标文件作为合同附件与合同本身具有同等法律效力。

3、中标方应严格履行投标承诺，不得转包。

4、付款方式：

交付全部施工图后30日内，付至合同金额的70%；基础验收合格后付至合同金的80%，主体验收合格后付至合同金的90%，项目竣工验收合格后全部付清。

十一、本招标文件由本公司招标工作小组负责解释。

十二、招投标双方在招标过程中发生争议的，由双方协商解决，双方不能通过协调解决的，任何一方有权向本公司所在地人民法院提起诉讼。

投标文件格式

- 投标人基本情况表（包括：营业执照、企业资质等）

- 授权委托书

- 投标保证金复印件

- 投标报价书

（二）授权委托书

本授权书声明：

公司授权                              （报价人授权代表姓名，手机号码）代表本公司参加安徽铜峰电子股份有限公司                            招标活动（编号：              ），全权代表本公司处理该项目招标活动过程的一切事宜，包括但不限于：递交报价文件、参与谈判、签约等。报价人授权代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担法律责任。报价人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

附件:身份证正反面（复印件）

（四）投标报价书

报价清单：

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 报价人全称 |  |
| 报价范围 | 招标范围的全部内容。 |
| 总报价（人民币） | 大写： 元 小写：¥ 元 报价包含 % 增值税。 |
| 备注 | - 本总报价包含完成本项目的所有费用。 - 投标人报总价暂以建筑面积17049.6平米为基准；最终合同价计算办法：投标总价*（实际设计建筑面积/17049.6 平米） |

投标报价（小写）

（大写）

投  标  人：                （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

日期：     年     月     日

其它投标人认为需要的资料

此项  投标人可自由发挥增加，比如后期的服务、节约建造成本方案 建议等